АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2024 год                                                                                                 № 37

с. Луговое

Об утверждении мероприятий (плана графика) перехода администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения", руководствуясь Уставом Луговского сельского поселения

Постановляю:

- Утвердить мероприятия (план график) перехода администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения (прилагается);

- Ответственность за исполнение плана мероприятий по переходу администрации Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на использование отечественного офисного программного обеспечения оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Глава сельского поселения                                                            М.В. Бедель

Приложение

к постановлению администрации Луговского сельского

поселения Таврического муниципального района

Омской области от 11.06.2024 № 37

ПЛАН мероприятий

перехода администрации Луговского сельского поселения на использование
отечественного офисного программного обеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу в администрации Луговского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Размещение плана мероприятий и плана-графика перехода администрации Луговского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | июнь 2024г. | Информирование населения о плане мероприятий и плане-графике перехода администрации Луговского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения путём его размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 2. | Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в администрации Луговского сельского поселения в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |

| 2.1. | Аудит совместимости информационных систем администрации Луговского сельского поселения с отечественным офисным программным обеспечением. | июль- август 2023г. | Получение перечня сведений о совместимости информационных систем администрации Луговского сельского поселения с отечественным офисным программным обеспечением. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное программное обеспечение за счёт объёмов бюджетных ассигнований на 2023-2024гг. <*> | август 2023г. - декабрь 2023г. | Внесение изменений в бюджет администрации Луговского сельского поселения, направленных на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 2.3. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учётом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2023 год, далее - на постоянной основе | Технологическая инфраструктура, адаптированная с учётом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.4. | Внесение изменений в план-график закупок администрации Луговского сельского поселения, проведение торгов <*> | январь 2025г. - июнь 2025г. | Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного программного обеспечения и модернизированных информационных систем |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода администрации Луговского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |
| 3.1. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем не требовалась <*> | январь 2025г., далее - на постоянной основе | Достижение показателей плана-графика перехода администрации Луговского сельского поселения на отечественное офисное программное обеспечение |
| 3.2. | Установка отечественного офисного программного обеспечения на рабочие места, где требовалась | январь 2025г., далее - на | Достижение показателей плана-графика перехода администрации Луговского сельского поселения на отечественное |

|  | модернизация информационных систем <*> | постоянной основе | офисное программное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения <*> | на постоянной основе | Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного программного обеспечения |

<*>При условии выделения дополнительных бюджетных ассигнований