Приложение № 8

к Решению ________ (внеочередной) сессии Совета Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от _____ 2024 года №____ " Об исполнении бюджета Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области за 2023 год"

Приложение №8

К Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Луговского

сельского поселения Таврического муниципального района омской области

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Луговского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

за 2023 год

Рублей

| Направления расходования средств муниципального дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Текущее содержание дорог, из них | 758 686,97 | 300 104,82 | 39,6 | Сезонность работ |
| очистка дорог от снега | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |  |
| нанесение дорожной разметки | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,0 |  |
| ремонт автопавильона (приобретение материалов) | 775,00 | 775,00 | 100,0 |  |
| грейдирование | 49 020,00 | 49 020,00 | 100,0 |  |
| Скашивание травы с обочин | 13 949,82 | 13 949,82 | 100,0 |  |
| ИТОГО | 758 686,97 | 300 104,82 | 39,6 |  |