АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУГОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.02.2024                                                                                        № 08

с. Луговое

| Об утверждении «Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (2024-2033 годы)» |  |
| --- | --- |

На основании Постановления Правительства РФ от 14.06. 2013 г. от № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Луговского сельского поселения Таврического муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить «Комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (2024-2033 годы)». (Прилагается).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

| Глава Луговского сельского поселения | М.В. Бедель |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Луговского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2024-2033 гг.

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2024-2033 гг.

| - Наименование Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| - Основание разработки Программы | ## Распоряжение Правительства РФ от 22 августа 2011 г. N 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» (в соответствии с пунктом 11); Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2033 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Луговском СП. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства |
| Целевые показатели | - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2024 году – 0 рублей; - в 2025 году – 0 рублей; - в 2026 году – 0 рублей; - в 2027 году – 0 рублей; - в 2028 году – 0 рублей; - в 2029 году – 0 рублей; - в 2030 году – 0 рублей; - в 2031 году – 0 рублей; - в 2032 году – 0 рублей; - в 2033 году – 0 рублей; Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления и внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - 1. Сокращение доли стальных и чугунных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Луговском сельском поселении - в 2024 году – мероприятие не планируется - в 2025 году – мероприятие не планируется - в 2026 году – мероприятие не планируется - в 2027 году - до 40 % - в 2028 году – мероприятие не планируется - в 2029 году – до 34 % - в 2030 году – мероприятие не планируется - в 2031 году – до 30 % - в 2032 году – мероприятие не планируется - в 2033 году – до 25 % 2.Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц в Луговском сельском поселении до 100% : - в 2024 году – до 75%; - в 2025 году – до 80%; - в 2026 году – до 85%; - в 2027 году – до 90% ; - в 2028 году – до 95 %; - в 2029 году – до 100 %; - в 2030 году – до 100 %; - в 2031 году – до 100 %; - в 2032 году – до 100 %; - в 2033 году – до 100 %. |

- ВВЕДЕНИЕ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области развития систем коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения Таврического муниципального района (далее Луговское СП). 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Луговское поселение находится в восточной части Таврического муниципального района, входит в степную сельскохозяйственную зону в состав южного экономического района Омской области. Территория поселения составляет 0,23 тыс. кв. км, или 8,3 % от территории Таврического муниципального района. Луговское поселение граничит с Омским муниципальным районом, Ленинским сельским поселением, Таврическим городским поселением, Карповским сельским поселением, Новоуральским сельским поселением, Прииртышским сельским поселением В состав поселения входит 3 населенных пункта: с. Луговое, д. Солоновка и д. Ракиты. Основными природными ресурсами поселения являются: подземные воды хозяйственно-питьевого назначения, 2 скважины эксплуатируются 1 хозяйствующим субъектом, суммарный годовой отбор воды – 11 тыс. куб. м. В 2006 году построена дополнительная скважина. Лесной фонд составляет– 4,3 % площади поселения. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется. Отсутствие лесного массива. Вырубка леса может привести к образованию эрозии почвы. Общая площадь земельных ресурсов составляет 22,3 тыс. га, из них 19,8 тыс. га – сельскохозяйственные угодья. Протяженность дорог составляет 12,0 км, из них дорог с твердым покрытием 10,0 км. Население поселения на 1 января 2024 года составляет 1,594 тыс. человек. Административный центр Луговского сельского поселения Таврического района Омской области– село Луговое. Расстояние до г. Омска составляет 80 км, до районного центра рп Таврическое 18 км, по автомобильной дороге с твердым покрытием. Общая площадь жилого фонда поселения составляет 33,4 тыс. кв.м. Всего в поселении 188 многоквартирных дома, общей площадью 26,9 тыс. кв. м. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 55%. Целью политики поселения является обеспечение жителей Луговского СП доступным и качественным жильем. Для решения поставленных задач в поселении необходима организация работы по следующим направлениям: - формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования в жилищное строительство; - создание условий для повышения доступности приобретения жилья для граждан с различным уровнем доходов с привлечением внебюджетных источников финансирования; - активизация развития индивидуального жилищного строительства; - обеспечение земельных участков под жилищное строительство объектами инженерной инфраструктуры 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Основной задачей развития жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в том числе: - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данной задачи первоочередными будут являться: - мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого электроснабжения, энергобезопасности, развитие систем тепло-, газо- и водоснабжения населения; - ремонт и развитие систем электро- и теплоснабжения; - модернизация систем водоснабжения. Целью данной Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства, снижения издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий проживания путем улучшения экологической обстановки на территории Луговского СП. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - реконструкция и модернизация объектов энергетики; - сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения; - внедрение автоматизированных систем контроля и учета тепловой и электрической энергии; Реализация запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит снизить уровень износа основных фондов. 4. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Коммунальная инфраструктура Луговского сельского поселения обеспечивает: ■ централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО МРСК Сибири); ■ централизованное водоснабжение населения и организаций (ОАО Омскоблводопровод); ■ централизованное снабжение населения и организаций природным газом (ОАО «Межрегионгаз», «Омскоблгаз»); - Вывоз отходов из выгребных ям производят ИП. ■ вывоз твердых бытовых отходов производит ООО «Магнит» Коммунальному хозяйству Луговского сельского поселения присущи следующие основные проблемы. - Технологические проблемы. Основные из них это: - достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей; - сверхнормативные потери ресурсов (воды); 2) Экономические недостатки. Здесь, прежде всего, следует выделить: - убыточность существующей системы водоснабжения, ликвидация порывов - сверхнормативные расходы на ремонт водоводов 4.1 Теплоснабжение На обслуживании ООО «Тепловик» находится 8 квартир, два 24-х квартирных дома, такие социально-значимые объекты как МОУ «Луговская СОШ», МДОУ «Луговской детский сад», Луговская амбулатория, МБУК «Луговской ЦК», отделение Почты России, пекарня. Транспортируется теплоноситель по трубопроводу тепловых сетей протяженностью 1,575 км. Протяженность участков тепловых сетей подлежащих замене, составляет 1,0 км. В 2023 году мероприятия по замене тепловых сетей не проводились. Основными причинами негативно влияющими на финансовое состояние теплоэнергетического предприятия являются: - тепловые потери, связанные с нарушением гидравлики, утеплением тепловых сетей подручными материалами, порывами, изношенностью трубопроводов. Для развития теплоэнергетического хозяйства, обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и проведения сбалансированной тарифной политики необходимо решить следующие задачи: - приведение в соответствие гидравлики тепловых сетей, с заменой изношенных трубопроводов из стали на полиэтилен; - проведение единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных технологий и оборудования, обобщение и распространение передового инженерного опыта. 4.2 Газоснабжение С 2007 года началась газификация с. Луговое. Первая ветка газопровода в Луговском СП была построена в конце 2007 года. На сегодняшний день в с. Луговое газифицировано 9 улиц и 1 переулок (порядка 13,3 км). Котельная с. Луговое переведена на газ в 2008 году. В 2015 году построены сети газоснабжения для микрорайона «Молодежный» высокого давления 33 м, среднего давления 179 м, низкого давления 2232 м. В 2018 году подключены к общей сети. В настоящее время с. Луговое Луговского сельского поселения полностью газифицировано. 4.3 Водоснабжение Территория Таврического муниципального района находится в условиях дефицита пресных подземных вод. Подземные воды, приуроченные к территории Таврического муниципального района не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Основным источником водоснабжения населения являются поверхностные воды р. Иртыш, территорию Луговского сельского поселения обслуживает Южный групповой водопровод. Подача воды на территории Луговского СП осуществляется водопроводной водой, подаваемой из водопроводной сети ОАО «Омскоблводопровод». Общая сеть водопровода по Луговскому СП составляет 14,7 км (с. Луговское – 12,6 км, д. Солоновка - 2,1 км). Из них 6,1 км – это чугунные трубы (41,5 % от общей длины водопровода), у которых процент износа более 55% в связи с этим часто происходят утечки и как следствие неучтенный расход воды. Ежегодные потери воды при ее транспортировке в связи с порывами на водопроводных сетях – порядка 40%. В 2018 построен новый водопровод для микрорайона «Молодежный», протяженностью 2,4 км. 4.4 Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов Неотъемлемой частью программы комплексного развития является определение направления развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз отходов осуществляется предприятиям ООО «МАГНИТ». В населенных пунктах сельского поселения оборудованные контейнерные площадки для сбора ТКО. Всего установлено 14 контейнерных площадок. Реализация Программы в части утилизации твердых бытовых отходов позволит добиться следующих результатов: 1. Экологический эффект: - сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Пристанского СП за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов; - обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона. 4.5 Электроснабжение Обеспечение электроэнергией потребителей в Луговском СП осуществляется ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврическим РЭС по воздушным линиям от подстанции 110/35/10 кВт – с. Луговое: Проблемами влияющими на работу ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - несанкционированные подключения в сетях т.е. хищение электроэнергии недобросовестными потребителями; - высокий износ сетей, трансформаторных подстанций; - дефицит мощностей и инженерных сетей для подключения новых потребителей. Основными задачами ОАО «МРСК – Сибири» - «Омскэнерго» Таврического РЭС являются: - бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией; - сдерживание роста как технических, так и коммерческих потерь электроэнергии. В 2008 году началась работа по восстановлению уличного освещения. В 2015-2016 гг. восстановлено освещение по ул. Луговая, ул. Рабочая, ул. Животноводов и ул. Митрофанова с. Луговое, ул. Рабочая д. Солоновка это порядка 1,8 км, в 2018 году пер. Школьный, часть ул. Рабочая, что составляет 65 % от требуемого. Проведено строительство электрических сетей для микрорайона «Молодежный», которое составляет ВЛ-0,4 кВ 2500 м, ВЛ-10 кВ 60 м. Распоряжением Правительства Омской области от 05 ноября 2009 года № 161-рп, утверждена инвестиционная программа по развитию электросетевой инфраструктуры Омской области. Основная цель данной программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей Омской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии. В перечень мероприятий вышеуказанной программы включены мероприятия по развитию электросетевой инфраструктуры Таврического муниципального района. На начало 2024 года улицы населенных пунктов освещены на 75 %. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, бюджета различных уровней и внебюджетных источников. Администрация Луговского СП вправе привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий Программы. Дополнительных трудовых и материальных ресурсов реализация Программы не требует. 6. КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 6.1. Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов: -определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы; - планирование исполнения конкретных объемов работ; - выполнение работ; - отчетность по исполнению мероприятий. 6.2. В случае изменения в текущем финансовом году объемов финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (мероприятия, которые включены в комплексную программу), исполнитель-координатор комплексной программы в установленном порядке обеспечивает внесение изменений в комплексную программу до принятия Представительным органом решения о внесении изменений в Решение Совета об муниципальном бюджете на текущий финансовый год, в котором предусматривается указанное изменение объемов финансирования целевой программы. 6.3. По итогам года до 01 марта ежегодно до окончания срока действия Программы соответствующие организации коммунального комплекса представляют в администрацию Луговского СП информацию о ходе выполнения соответствующего раздела настоящей Программы. 6.4. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Луговского СП в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. 7. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ С МЕТОДИКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Для ежегодной оценки результативности Программы используются следующие целевые индикаторы: - протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения; - снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения; Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле: (I1ф / I1н + …. I4ф / I4н) / N * 100% + (Э1+….Э7) / NП Э - эффективность реализации Программы (процентов); I 1-бф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; I 1-бн - плановое значение целевого индикатора; N - количество целевых индикаторов Программы; Э1-б - эффективность реализации отдельных подпрограмм; N - количество подпрограмм. При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы. Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с учетом следующего: - при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы; - при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых целевых индикаторов от предусмотренных Программой; по результатам оценки целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая экономическая эффективность реализации Программы 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты: 1. Сокращение доли стальных и чугунных труб по отношению к общей протяженности сети водопровода в Луговском сельском поселении. Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: О1=А/В*100%, где О1- значение показателя ожидаемого результата, А – протяжённость стальных и чугунных труб в отчетном году; В – общая протяженность водопроводной сети в Луговском СП. Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Луговского СП. 2. Довести до 100% освещенность улиц поселения. Ожидаемый результат измеряется в километрах и рассчитывается по формуле: О3=А где О3 - значение показателя ожидаемого результата, А – протяженность освещенности улиц; Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Луговского СП..

Приложение № 1

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2024-2033 годы

Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Луговского сельского поселения на 2024-2033 годы

| п/п | Наименование мероприятий* | Сроки исполнения | Исполнители | Всего за 2024 2033 г.г. | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и установка новых фонарей уличного освещения в Луговском СП | 2024- 2033 | Администрация ЛуговскогоСП | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ИТОГО | 2024-2033 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

| п/п | Наименование мероприятий* | Сроки исполнения | Исполнители | Всего за 2024-2033 г.г. | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники | Местный бюджет | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  | Местный бюджет |  | Средства предприятия | Инвест. надбавка | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 |  |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена и установка новых фонарей уличного освещения в Луговском СП | 2024- 2033 | Администрация Луговского СП | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2024-2033 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Программе Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Луговского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

на 2024-2033 годы

ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  на 2024-2033 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 2023 год (факт) | Динамика значений целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения | км | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 10,0 |
| 2 | Снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 34 | 34 | 30 | 30 | 25 |